KISKŐRÖS VÁROS POLGÁRMESTERE
ELŐTERJESZTÉS

(a Képviselő-testület 2011. december 1-i rendkívüli ülésére)
TÁRGY: A 134/2011. SZ. KÉPV. TEST. HATÁROZAT MÓDOSÍTÁSA

A Képviselő-testület a november 16-i ülésén döntött a 2012. évi Startmunka mintaprogram megvalósítására vonatkozó pályázat benyújtásáról a 134/2011.sz.Képv.test. határozatában.

A határozatban foglaltak szerint a Képviselő-testület négy fő tevékenységi területre dolgozta ki a pályázati projektet, melyeknek tárgya:

· Mezőgazdasági földutak rendbetétele

· Belvíz-elvezetési programok

· Közúthálózat javítása

· Illegális hulladéklerakó helyek felszámolása.

A projekt-tervezet alapján az önkormányzat a pályázat elnyerése esetén 60 fő 8 órás közfoglalkoztatott munkavállaló foglalkoztatását biztosította volna a következők szerint:

Mezőgazdasági földutak rendbetétele  A program keretében 2012. március 1 napjától 2012. november 30 napjáig, azaz 9 hónapon keresztül napi 8 órában 12 fő közfoglalkoztatott munkavállaló alkalmazását terveztük.

Belvíz-elvezetési programok .  A program keretében 2012. február 1 napjától 2012. november 30 napjáig, azaz 10 hónapon keresztül napi 8 órában 13 fő közfoglalkoztatott munkavállaló alkalmazását terveztük.

Közúthálózat javítása. A program keretében 2012. február 1 napjától 2012. december 31 napjáig, azaz 11 hónapon keresztül napi 8 órában 25 fő közfoglalkoztatott munkavállaló alkalmazását terveztük.

Illegális hulladéklerakó helyek felszámolása. A program keretében 2012. február 1 napjától 2012. december 31 napjáig, azaz 11 hónapon keresztül napi 8 órában 10 fő közfoglalkoztatott munkavállaló alkalmazását terveztük.
A javasolt változtatás a következők szerint alakulna:

Mezőgazdasági földutak rendbetétele  A program keretében 2012. március 1 napjától 2012. november 30 napjáig, azaz 9 hónapon keresztül napi 8 órában 30 fő közfoglalkoztatott munkavállaló alkalmazását terveztük.

Közúthálózat javítása. A program keretében 2012. február 1 napjától 2012. december 31 napjáig, azaz 11 hónapon keresztül napi 8 órában 40 fő közfoglalkoztatott munkavállaló alkalmazását terveztük.

Illegális hulladéklerakó helyek felszámolása. A program keretében 2012. február 1 napjától 2012. december 31 napjáig, azaz 11 hónapon keresztül napi 8 órában 11 fő közfoglalkoztatott munkavállaló alkalmazását terveztük.
A pályázati egyeztetés alkalmával felülvizsgálatra kerültek az általunk kimutatott adatok és a pályázati kiírásnak megfelelően lehetőség nyílt a pályázati források bővítésére, ezért a pályázati dokumentáció átdolgozása indokolttá vált, egyidejűleg megteremtődött annak lehetősége, hogy a közfoglalkoztatás keretében átfogóbb feladat-megoldások biztosítására vállalkozzon az önkormányzat. Ennek megfelelően szükséges a 134/2011.sz.Képv. test. határozat módosítása. 

A fentiek alapján javasolom, hogy a Képviselő-testület a módosításról a határozat-tervezetben foglaltak szerint döntsön.
Kiskőrös, 2011. november 29.

Domonyi László sk.

polgármester

HATÁROZAT-TERVEZET
A 134/2011.sz.Képv.test. határozat 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„1.  A Képviselő-testület egyetért a 2012. évi Startmunka mintaprogramra vonatkozó pályázat benyújtásával és felhatalmazza a polgármestert, hogy 94 fő közfoglalkoztatott munkavállaló foglalkoztatására a programtervet elkészítse, majd ennek megfelelően a pályázatot benyújtsa.”
A módosítás a határozat egyéb rendelkezéseit nem érinti.
Felelős: 
polgármester

Határidő: 
legkésőbb 2012. január 31.
